| Favor de llenar el formulario en los espacios en gris, siguiendo las instrucciones en cursivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País solicitante: |  |  |  | Argentina |  |  |  |  |  |  |  |
| Título de la solicitud: |  |  |  | Tecnologías para el diseño y adaptación al cambio climático de un Plan Estratégico Regional de Manejo Costero en la Provincia de Buenos Aires. |  |  |  |  |  |  |  |
| Información de contacto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Favor de completar la tabla a continuación con la información solicitada. El Solicitante es la organización en la que se origina la solicitud, en caso de que sea diferente de la Entidad Nacional Designada (END).} Dirección Provincial de Obra Hidráulica. Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica (SSIH)-Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MIySP)-Provincia de Buenos Aires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entidad Nacional Designada |  |  |  |  | Solicitante |  |  |  |
| Persona de contacto: |  |  | Gabriel Blanco |  |  |  |  | Ing. Roberto Salvador Sciarrone |  |  |  |
| Cargo: |  |  | Punto focal designado (END) ante el CTCN por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. |  |  |  |  | Jefe del Departamento Costa Marítima. |  |  |  |
| Organización: |  |  | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. |  |  |  |  | Dirección Provincial de Obra Hidráulica. Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica (SSIH)-Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MIySP)-Provincia de Buenos Aires. |  |  |  |
| Teléfono: |  |  | +54 11 4899 5000 |  |  |  |  | (+54 0223) 480-2618 / 3698 |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  | gblanco@fio.unicen.edu.ar / gabrielblanco2004@yahoo.com |  |  |  |  | costamaritima@mosp.gba.gov.ar |  |  |  |
| Domicilio postal: |  |  | Godoy Cruz 2320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina |  |  |  |  | Lavalle 4884, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. |  |  |  |
| Evaluación de Necesidades Tecnológicas (TNA por sus siglas en Inglés): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Seleccione una de las tres casillas a continuación:} El país solicitante ha realizado una TNA en fecha 2012 (por favor, indique la fecha en que se completó la ENT)( Evaluación de Necesidades Tecnológicas ante el Cambio Climático - Informe final sobre Tecnologías para Mitigación, Ministro de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwi88cywlK_MAhUJUZAKHRGcCgoQFggwMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tech-action.org%2F-%2Fmedia%2FSites%2FTNA_project%2FTNA%2520Reports%2520Phase%25201%2FLatin%2520America%2520and%2520Caribbean%2FArgentina%2FInformeENT_Mitigacion_Argentina.ashx%3Fla%3Dda&usg=AFQjCNE58cRSKqgM_xUCF35lXPuSLUs-cw&bvm=bv.120551593,d.Y2I) El país solicitante está realizando actualmente una TNA El país solicitante nunca ha realizado una TNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Si el país solicitante ha completado una TNA, indique por favor con cuál de las prioridades de tecnología climática se relaciona directamente la presente solicitud. Indique por favor la referencia en los ENT/PAT/Ideas de Proyecto.} - Introducción / 1.3 Políticas nacionales en cambio climático. Página 45 “.. f) Afectación del litoral marítimo argentino con el aumento de la temperatura del océano, cambios en la circulación de las corrientes marinas y el ascenso del nivel medio del mar….” Anexo I: Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Argentina. Página 514. - “Las costas marítimas de la Argentina son sede de importantes labores industriales y comerciales, portuarias, de extracción de hidrocarburos y de una muy significativa actividad turística y de recreación. El Cambio Climático podría afectar el litoral marítimo argentino con el aumento de la temperatura del océano, cambios en la circulación de las corrientes marinas y el ascenso del nivel medio del mar. En varias ciudades costeras de la Provincia de Buenos Aires, la vulnerabilidad a la erosión costera se está potenciando por el avance urbano sobre la costa, muchas veces por desconocimiento de la dinámica natural, lo que favorece el aumento de dicha degradación.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfoque geográfico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Seleccione el nivel geográfico que es más relevante para esta solicitud:} Comunitario Subnacional – Provincia de Buenos Aires Nacional Varios países |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Si la solicitud está relacionada con el nivel subnacional o de varios países, indique por favor las áreas involucradas (provincias, estados, países, regiones, etc.)} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Seleccione el(los) tema(s) más relevantes para esta solicitud:} Adaptación al cambio climático Mitigación del cambio climático Combinación de adaptación y mitigación al cambio climático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sectores: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los sectores principales relacionados con la solicitud son zonas costeras: áreas urbanas y playas, planificación, ordenamiento territorial, erosión costera, impacto ambiental y turismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enunciado del problema (hasta una página): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los 400 km. de la porción principal de la costa marítima de la provincia de Buenos Aires, que se extienden entre Balneario San Cayetano y Punta Rasa, se caracterizan por la predominancia de una línea de playa arenosa, de ancho variable y conectada con un sistema de dunas y médanos activos que se tornan fijos tierra adentro. En este ambiente, se desarrolla un proceso de transporte, remoción y re-depósito de sedimentos arenosos, originados en los ríos Colorado y Negro, que por efecto de las corrientes de deriva litoral, fluyen hacia el norte y se depositan a lo largo de la costa. Vientos, olas y tormentas activan el sistema, integrándolo con los médanos y generando alternativamente procesos de remoción y depósito. Las playas sólo son interrumpidas en el sector central, donde el relieve del sistema de Tandilia llega al mar y forma una serie de acantilados, de diferentes alturas, los que en gran parte están en retroceso, sometidos a un proceso constante de erosión que aporta a su vez sedimentos al sistema. Las playas bonaerenses comenzaron a ser objeto de interés como recurso a principios del siglo XX, en consonancia con el crecimiento europeo del llamado "turismo de playa". En los primeros años la actividad se concentró en Mar del Plata, pero a mediados del siglo XX, con el mejoramiento de los transportes y la ampliación de la actividad turística a nuevos sectores de la población, también comenzaron a aparecer balnearios al norte y al sur de esa localidad, a partir de la forestación de los médanos interiores. Por su cercanía al Área Metropolitana de Buenos Aires, la fuente principal de turistas, el sector norte fue más dinámico. Para principios del siglo XXI, se habían formado, en la línea de costa, más de 35 localidades balnearias de diverso tamaño; desde Mar del Plata, con casi 550.000 habitantes, hasta Reta, con apenas 300. Para la misma fecha vivían en esas localidades unas 762.000 personas, que se reducirían a 141.000 excluyendo a Mar del Plata, Necochea y Quequén, localidades donde el turismo no es el único motor económico. Sobre todo en el sector norte, el crecimiento de población fue muy rápido, y en casos como Pinamar o Mar de Ajó superaron el 50% de crecimiento desde 1991 a 2001. Para el año 2010 la población de los 14 partidos costeros, desde Bahía Blanca hasta el Municipio de La Costa era de 1.3668.96 habitantes. La cantidad de turistas que accedieron a la costa atlántica durante ese año 2010 fue de 10.294.495 y en el año 2015 ascendió a 11.158.203 (según fuente estadística de la Dirección Provincial de Desarrollo de Calidad y Servicios al Turismo). Este crecimiento estuvo basado en la constante creación de nuevas urbanizaciones, con distintos grados de calidad en la planificación previa y con distintas capacidades para mantener esos planes originales. En prácticamente todos los casos de los balnearios al norte de Mar del Plata se produjo una presión inmobiliaria basada en la valorización de la cercanía al recurso playa, presión que en pocas ocasiones pudo ser regulada para permitir un uso más social y democrático del mismo. Sobre ese ámbito ambientalmente frágil se centró buena parte del crecimiento edilicio y de infraestructura que, como consecuencia generó la eliminación de la duna frontal y su reemplazo por calles costaneras, edificios de altura y balnearios fijos en la propia playa. A estos factores se le agregan otros relacionados a las necesidades de ampliación del área urbanizada, como la remoción de arena para la construcción y el relleno, y a la búsqueda del aumento del atractivo turístico, como la apertura de calles perpendiculares a la playa para facilitar el acceso a la misma mediante vehículos, o el permiso del tránsito por las dunas de vehículos de recreación. Paralelamente al proceso de desarrollo turístico, en Mar del Plata primero y luego en Quequén, se desarrollaron obras de infraestructura portuaria. Ambas obras produjeron una notable modificación sobre el sistema de transporte litoral de sedimentos, con un impacto local (depósito de arenas al sur y remoción al norte de cada obra, como consecuencia de un transporte de sedimentos en general en dirección al Norte) y regional. Tanto en el caso de la aparición de urbanizaciones costeras, como en la construcción de obras portuarias, la intervención humana quebró la dinámica natural del sistema, generando entre otros efectos la alteración de los patrones de transporte litoral naturales, la modificación del perfil de playa, la reducción del ancho de playa, la modificación del proceso de interacción playa-médano y la modificación del paisaje costero. La intervención sobre la costa, generada para aprovechar y aumentar el atractivo turístico, paradójicamente está dando como resultado la modificación y desaparición, a veces muy rápidamente, del mismo recurso paisajístico que originó dicha actividad; como por ejemplo, en el caso de la localidad de Villa Gesell, donde se han verificado retrocesos de playa considerados importantes. Distintos tipos de obras marítimas se ejecutaron individualmente a efectos de estabilizar y atenuar los procesos costeros erosivos en localidades de la costa Atlántica. Las respuestas de su funcionamiento fueron disímiles y abarca desde ineficientes a eficientes. Las herramientas actuales de diseño mediante modelación matemática permiten analizar cualitativa y cuantitativamente, el comportamiento ante la implantación de un proyecto, su interrelación con los procesos costeros, los impactos positivos y negativos que estos ocasionan en un dominio integral espacial-temporal optimizando su definición de manera tal de afectar lo menos posible el balance sedimentario. A estas acciones antrópicas se deben sumar los efectos del Cambio Climático, que influyen en aumento del nivel del mar, la frecuencia y la intensidad del clima de olas, y por ende sobre el patrón del transporte de sedimento. En consecuencia, resulta primordial crear un Plan Estratégico Regional de Manejo Integral de la Costa Marina de la Provincia de Buenos Aires, que defina una serie de lineamientos que guíen las acciones para alcanzar un uso sustentable de largo plazo del recurso marino. Por lo expuesto se propone generar a partir de esta asistencia técnica requerida al CTCN los primeros pasos para la construcción de este objetivo. Estos primeros pasos, fundamentales para el plan de manejo integral lo constituyen: 1) el establecimiento del escenario de diagnóstico del estado actual de los procesos involucrados desde los puntos de vista climático, de transporte litoral, desarrollo urbano, ambiental y turístico, 2) la delineación de un mapa de riesgo y vulnerabilidades, como plataforma de partida para adaptar las guías en función de los potenciales efectos debidos al cambio climático que finalmente compondrán el Plan de Manejo Integral Estratégico de la costa de la Provincia de Buenos Aires a desarrollar en una instancia futura. El producto final será un plan estratégico regional dirigido a definir lineamientos integrales destinados a prevenir, atenuar o reducir la erosión costera debido a los procesos naturales y a los efectos de la instalación humana, en la costa marítima de la Provincia de Buenos Aires, tratando de evitar una mayor degradación del sistema natural y para escenarios futuros. Producto que a su vez es un aporte al conocimiento de la problemática natural-social-económica tendiente a generar una Ley de Costas como marco normativo. Este plan incluirá: - un diagnóstico de la situación, - un mapa de riesgos y vulnerabilidades, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esfuerzos previos y en curso (hasta media página): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, describa aquí los procesos, proyectos e iniciativas, previas y en curso, que se hayan implementado en el país para enfrentar las dificultades y brechas descritas arriba. Explique por qué es necesaria la asistencia técnica del CTCN para complementar esos esfuerzos, y cómo la asistencia puede vincularse o complementar el trabajo previo.} - Adquisición de software específico para la modelación de procesos morfológicos costeros y capacitación en el uso de los mismos. Convenio entre la Subsecretaría de Coordinación con Estados y Organismos de Crédito Internacionales (SCEOCI), Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, y DHI WATER AND ENVIRONMENT en el marco del “Programa de Desarrollo de la Inversión Sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires”, Préstamo BIRF 7472-AR, el cual tramitó mediante expediente 2365-1609/13, la adquisición de los sistemas de modelización MIKE 21 y LITPACK para modelación de olas, corrientes y transporte de sedimentos destinado a la DPOH-(18 de julio de 2013) - Feasibility of a Marina Port along the Buenos Aires coast, Argentina Trabajo realizado por Ricardo Amaury Camarena Calderon ERASMUS MUNDUS MSC PROGRAMME COASTAL AND MARINE ENGINEERING AND MANAGEMENT - COMEM - Delft University of Technology – Estudio solventado por la Fundacion Bolsa de Comercio de Mar del Plata (22-June-2012) http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiqi_ySsbHMAhUBkpAKHeSwCEgQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A929b4b90-490a-42dd-8c67-3d65ef6aeff1%2FThesis.Camarena.CoMEM.pdf&usg=AFQjCNHuKy1Nj5QgReXn2B69qUMvuBZFIQ&bvm=bv.120853415,d.Y2I El conocimiento y experiencia adquirida por el CTCN en la aplicación de nuevas tecnologías para la adaptación al cambio climático a nivel mundial resulta primordial a la hora de obtener la asistencia técnica requerida en el diagnóstico y mapa del riesgo y vulnerabilidades a elaborar previo al diseño de un Plan Estratégico Regional de Manejo Costero en la Provincia de Buenos Aires , que permita definir los lineamientos o acciones para alcanzar un uso sustentable de largo plazo del recurso costero potenciando el desarrollo social-urbano. Incorporar tecnologías o herramientas disponibles de última generación en este proceso de diagnóstico, evaluación de alternativas, determinación de lineamientos y monitoreo permitirá optimizar el Plan Estratégico Regional de Manejo Costero en la Provincia de Buenos Aires sobre los diferentes tipos de costa armonizando el crecimiento social-urbano con el sistema natural costero afectado por el cambio climático. Este marco a su vez permitirá guiar a los municipios costeros de la provincia de Buenos Aires a planificar y ejecutar políticas sobre el medio social- natural apropiadas, considerando el equilibrio e integralidad de los procesos costeros afectado por la variabilidad temporal-espacial de los fenómenos naturales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia solicitada (hasta una página): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, describa aquí el alcance y la naturaleza de la asistencia técnica solicitada del CTCN y cómo ésta puede ayudar a atender el problema descrito anteriormente y añadir valor, de cara a los esfuerzos previos y en curso.Observe que el CTCN proporciona asistencia técnica y que no es un mecanismo para financiar proyectos.} La Jefatura del Departamento Costa Marítima, dependiente de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica – DPOH, SSIH-MIySP del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires considera relevante desarrollar este paso previo a la realización del Plan de Manejo y Adaptación Provincial para la zona costera, contemplando tanto las acciones antrópicas como el cambio climático; lo que requiere del conocimiento de la dinámica costera actual y su vulnerabilidad. A partir de la presente asistencia, se pretende acceder a tecnologías actualizadas que permitan conocer las reglas del arte para afrontar estas problemáticas. En el contexto operativo, el objetivo de la asistencia técnica solicitada se centrará en la actualización tecnológica de las herramientas adquiridas por la DPOH en el año 2013 para el estudio de la morfología costera, con el objeto de aplicarlos tanto en el diagnóstico como para los procesos de adaptación, contemplando los efectos del cambio climático, incluyendo la capacitación sobre las funcionalidades específicas, y la experiencia de expertos en Planes de Manejos Costeros Integrales para extrapolarlos a condiciones futuras resultantes del cambio climático. Se aspira así a contar con una gestión integral de la zona costera, que contribuya a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sustentable. Los objetivos específicos a alcanzar son: 1. Determinar los cambios acontecidos en la dinámica marina en las últimas décadas (nivel del mar, oleaje, viento, marea meteorológica) 2. Estimar, con base en escenarios de cambio climático, los previsibles cambios futuros en la dinámica marina. 3. Realizar la evaluación del riesgo frente al cambio climático en diferentes horizontes temporales. 4. Sentar las bases para estudios posteriores orientados a cubrir otros aspectos no considerados en este estudio. 5. Desarrollar labores de transferencia tecnológica, capacitación y formación asociadas al proyecto. Los productos obtenidos a partir de la aplicación de la tecnología desarrollada con el apoyo de esta asistencia técnica del CTCN, tendrán un impacto directo y positivo en el diseño e implementación de la Política Provincial sobre Cambio Climático. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficios esperados (hasta media página): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, describa brevemente los impactos de mediano y largo plazo que resultarán de la asistencia técnica del CTCN, incluyendo cómo la asistencia contribuirá a la mitigación o adaptación al cambio climático.} El traspaso tecnológico que se recibirá por intermedio de la asistencia técnica del CTCN resultará beneficioso para: - Lograr la comprensión de los procesos costeros identificando las variables física más relevantes que inciden en el mismo. - Se espera que ayude a consistir la información antecedente a integrar en bases de datos de variables climáticas, marinas del sector costero de la provincia de Buenos Aires. - Además, de permitir identificar los sectores que requieran relevamientos de mayor detalle o bien donde haya vacíos de información. A partir de esta información se podrá proveer de una serie de lineamientos para un manejo integral y sustentable. Finalmente, se obtendrán las herramientas tecnológicas que permitirán evaluar e introducir el impacto debido al cambio climático en la costa en el futuro. Concretar este paso previo al Plan Estratégico de Manejo Costero Regional constituirá una referencia que podrá inspirar a realizar un plan a nivel nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planes posteriores a la asistencia técnica(hasta media página): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, describa aquí la manera en que los resultados de la asistencia técnica del CTCN serán utilizados de manera concreta por el solicitante y las partes interesadas nacionales para proseguir sus esfuerzos encaminados a resolver los problemas enunciados arriba una vez que se complete la intervención del CTCN (liste las acciones de seguimiento específicas que se llevarán a cabo).} Argentina, en su carácter de país beneficiario, contará con una base de datos de variables asociadas a la dinámica marina (viento, presión, oleaje, marea meteorológica, nivel del mar, etc.) del sector costero con mayor concentración de población y actividad turística del país. Al generar mediante los sistemas tecnológicos a adquirir, información calibrada y verificada a partir de información instrumental relevada, disponible, ésta se convertirá en una referencia para otras aplicaciones de interés como ser la gestión integrada de zonas costeras, la construcción de infraestructuras, la gestión de riesgos en la zona costera, la gestión turística, entre otros. En particular se contará con información para los horizontes 2030, 2050, 2100. Se contará con una metodología de trabajo para el establecimiento del riesgo frente al cambio climático en la zona costera que contribuirá a llevar adelante una gestión sostenible de la zona costera. Se incrementará la formación y capacidad tecnológica a nivel del Gobierno Provincial, los Gobiernos Municipales, lo que permitirá mejorar el diseño e implementación de la Política Provincial de Manejo Costero, incluyendo la Adaptación al Cambio Climático. Permitirá al gobierno provincial sentar las bases para el desarrollo de un Plan Estratégico Regional de Manejo Costero en la Provincia de Buenos Aires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actores principales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor liste en la tabla siguiente los actores principales interesadas que estarán involucradas en la implementación de la asistencia técnica solicitada del CTCN y cuál será su papel para apoyar la asistencia (por ejemplo, dependencias y ministerios gubernamentales, instituciones académicas y universidades, sector privado, organizaciones comunitarias, sociedad civil, etc.). Indique qué organización(es) será(n) la(s) contraparte(s) principal(es) de los expertos del CTCN a nivel nacional, además de la END.} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actor interesada |  |  |  |  | Papel para apoyar la implementación de la asistencia |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Provincial de Obra Hidráulica -DPOH-SSIH-MIySP |  |  |  |  | Líder del proyecto, contraparte y nodo principal para la articulación interinstitucional. Promotor de instancias de capacitación a nivel del Gobierno Provincial, los Gobiernos Locales y los privados. |  |  |  |  |  |  |
| Entre las instituciones identificadas con potencial de participación en el proyecto se encuentran: Partido de San Cayetano Partido de Necochea Partido de Lobería Partido de General Alvarado Partido de General Pueyrredón Partido de Mar Chiquita Partido de Villa Gesell Partido de Pinamar Partido de la Costa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alineación con las prioridades nacionales(hasta media página): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, demuestre aquí que la asistencia técnica solicitada es consistente con las prioridades nacionales documentadas (ejemplos de prioridades nacionales relevantes incluyen las siguientes: planes nacionales de desarrollo, planes de reducción de la pobreza, evaluaciones de necesidades tecnológicas (ENT), LEDS, NAMA, PAT, NAP, NAPA, estrategias y planes sectoriales, etc.). Para cada documento mencionado, indique el lugar (capítulo, número de página, etc.) en que pueden encontrarse las prioridades que son específicamente relevantes para esta solicitud.} - Listado de Leyes, Decretos, Disposiciones y Resoluciones Nacionales vinculadas al Cambio Climático Ley Nacional. 25.438; -; 20/06/2001; Apruébase el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático... 24.295; -; 07/12/1993; Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático... Decreto Nacional. 1.070/05; P.E.N.; 01/09/2005; Créase el Fondo Argentino del Carbono... 2.213/02; P.E.N.; 04/11/2002; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desígnase a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Autoridad de Aplicación de la Ley Nº24.295... 481/00; P.E.N.; 13/06/2000; Memorando de Entendimiento con el Banco Mundial... 822/98; P.E.N.; 16/07/1998; Creación de la Oficina Argentina de Implementación Conjunta.. 2.156/91; P.E.N.; 15/10/1991; Comisión Nacional para el Cambio Global del Sistema Climático Terrestre.. Disposición Nacional. 166/01; S.D.S.y P.A.; 16/08/2001; Créase, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, el Programa Nacional de Energías y Combustibles Alternativos... Resolución. 248/05; S.A.y D.S.; 01/03/2005; Establécese, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, el PROGRAMA NACIONAL DE ESCENARIOS CLIMÁTICOS... 240/05; S.A.y D.S.; 24/02/2005; Identificación de la OFICINA ARGENTINA de IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA como OFICINA ARGENTINA DEL MECANISMO PARA UN DESARROLLO LIMPIO (O.A.M.D.L. DECRETO 822/98)... 825/04; S.A.y D.S.; 01/11/2004; Apruébanse las Normas de Procedimiento para la Evaluación Nacional de Proyectos Presentados ante La Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio... 736/04; S.A.y D.S.; 07/10/2004; Creación de la Comisión de Enlace con Organizaciones de la Sociedad Civil... 239/04; S.A.y D.S.; 19/03/2004; Aprobación del Mecanismo de Consulta Previa... 579/03; M.D.S.; 18/03/2003; Desígnase Presidente del COMITÉ EJECUTIVO de la OFICINA ARGENTINA DEL MECANISMO PARA UN DESARROLLO LIMPIO... 56/03; M.D.S.; 14/01/2003; Creación de la Unidad de Cambio Climático... 435/02; S.A.y D.S.; 19/06/2002; Créase el Registro de Instituciones Evaluadoras en el ámbito de la Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio... 1.125/01; S.D.S.y P.A.; 16/08/2001; Créase, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, el Programa Nacional sobre Impactos en Cambio Climático... 1.076/01; S.D.S.y P.A.; 08/08/2001; Créase, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, el Programa Nacional de Biocombustibles... 849/99; S.R.N.y D.S.; 07/09/1999; Reglamento de funcionamiento del Comité Ejecutivo de la Oficina de Argentina de Implementación Conjunta (OAIC)... http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/clima/menu_clima.asp - DECRETO 3202. La Plata, 29 de noviembre de 2006. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “…Que el avance de las áreas urbanizadas sobre los médanos costeros, y la realización de obras marítimas con diseños inadecuados, rompieron los equilibrios entre aporte y desplazamiento de arenas, profundizando los procesos de erosión y el paulatino angostamiento de las playas; Que el Decreto Ley N° 8912/77 también define criterios para la protección, establece restricciones a partir de la línea del pie de médano y constituye una ley marco para el accionar comunal en la elaboración de sus planes de ordenamiento, estableciendo pautas que a modo de mínimos y máximos, reglamentan el ejercicio del poder de policía de las comunas y garantizan la observación de las modalidades específicas del derecho urbanístico; Que del contexto normativo emerge la necesidad de fijar parámetros que acoten las posibilidades de crecimiento, manteniendo el desarrollo de la actividad dentro de parámetros que garanticen la sustentabilidad ambiental, la protección del paisaje y la provisión de estándares de urbanización acordes a la calidad del ambiente en el que se desarrollan; Que en tal sentido, el legislador ha preceptuado la necesidad de preservar una franja de terreno en la costa y la Ley N° 12.257 como el Decreto Ley N° 8912/77 definen una nueva afectación, transformando en espacio público los terrenos comprendidos en el área que identifican, ello en razón que ambos cuerpos normativos señalan el interés por determinar este ambiente como área de protección y preservación, lo que se verá consolidado si a su vez los proyectos que se emprendan se ajusten a los presupuestos mínimos que se establecen; Que en marco de ideas, debe garantizarse el uso público del mar, su ribera y del espacio de restricción al dominio terrestre, sin otras excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas;… EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN ACUERDO DE MINISTROS DECRETA … ARTICULO 4°. Se establece que los municipios no podrán ampliar el área urbanizada más allá de la semisuma de A + B siendo A igual al 25% del frente costero consolidado, y B el 20% del frente costero que permanece libre antes del 30 de mayo del 2006. Frente costero urbanizable (en Metros lineales) = [A + B] / 2 En los casos en que el Municipio afecte una franja continua de por lo menos 5 km del frente costero como Reserva Natural o como Zona de Recuperación de Dunas o médanos vivos (ZRD) (Art. 7°.i del Decreto Ley N° 8912/77), podrá agregar al largo obtenido con la semisuma de A+B una franja igual al 10 % de la longitud de la reserva. Cuando más del 90% de las parcelas del área urbanizada sean ocupadas por vivienda unifamiliar, y la densidad neta promedio sea inferior a 60 hab./ha., podrá incrementar hasta un máximo del 30% el largo obtenido con la semisuma de A + B….” http://www.ada.gba.gov.ar/normativa/DECRETOS/Decreto3202_2006.pdf |
| Desarrollo de la solicitud(hasta media página): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, explique aquí cómo se desarrolló la solicitud a nivel nacional y el proceso utilizado por la END para aprobar la solicitud antes de presentarla (quién inició el proceso, quiénes fueron las partes interesadas involucradas y cuáles fueron sus papeles, y describa las consultas u otras reuniones que hayan tenido lugar para desarrollar y seleccionar esta solicitud, etc.)} La iniciativa surge desde el Departamento Costa Marítima de la DPOH – Provincia de Buenos Aires que identifica la necesidad de contar con un Plan Estratégico Regional de Manejo Costero de la Provincia y que vio en esta modalidad una oportunidad para llevar adelante la implementación del mismo incluyendo la adaptación de cambio climático. Un intento por contar con este Plan se llevó a cabo en 2011-2012, si bien el proyecto fracasó; los fondos fueron utilizados en un programa de fortalecimiento institucional que incluyó la provisión de herramientas de modelación y capacitación sobre el uso de las mismas por intermedio del Instituto Danés de Hidráulica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duración esperada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, proponga aquí la duración para la asistencia solicitada.} Un año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos de antecedentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Por favor, enliste aquí los documentos relevantes que ayudarán al CTCN a entender el contexto de la solicitud y las prioridades nacionales. Para cada documento proporcione vínculos a la Internet, si se dispone de ellos, para que sean anexados al formulario al momento de presentar la solicitud. Por favor, note que todos los documentos enlistados o proporcionados deben mencionarse en esta solicitud en el(los) apartado(s) relevante(s) y que sus vínculos con la solicitud deben estar indicados claramente.} - Estudio de Prefactibilidad, Preinversión y Anteproyecto para la Construcción de un Puerto de Ultramar de Aguas Profundas. Comisión Coordinadora de Estudios para Puerto de Aguas Profundas – República Argentina Decreto 4593/68- - Port and Coastal Study Mar del Plata En el marco del Memorándum de Entendimiento firmado entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Los Países Bajos del 31 de marzo de 1995. - Impacto del Cambio Climático Global en las Costas del Río de la Plata. Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Mariano Re. 20/09/2005. http://www.redmodelacion.com.ar/~modelacion/images/pdf/publicaciones/Tesis/TesisMReSet2005.pdf - Vulnerabilidad al ascenso del nivel del mar y cambio climático en la costa Argentina. Jorge Osvaldo Codignotto. Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, Nº 21, 2005, Buenos Aires. Asociación de Geología Aplicada a la Ingeniería. http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=Perla&id=34886&articulos=yes&detalles=yes&art_id=136849 - Playas y Balnearios de Calidad: Gestión Turística y Ambiental. Directrices y Guía de Autoevaluación. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación. Secretaría de Turismo. 2007. http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/turismo/File/DIRECTRICES.pdf - Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 2007. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Secretaría de Energía, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Secretaría de Transporte. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Secretaría de Recursos Hídricos. http://unfccc.int/resource/docs/natc/argnc2s.pdf - Erosión en Playas de la Provincia de Buenos Aires: Modelación Numérica de Eventos Severos. Informe Técnico, por Walter Dragani y Guadalupe Alonso. Servicio de Hidrografía Naval – CONICET, en el marco del proyecto “Diseño de una estrategia para tratar el problema de la erosión en la costa bonaerense”. Octubre, 2011. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/accion_viento/modelo_sbeach.pdf - El cambio climático en el Río de La Plata. Textos del reporte técnico de los proyectos: Impactos del Cambio Global en las áreas costeras del Río de La Plata y Variabilidad hidroclimática del estuario del Río de la Plata: Influencia humana, ENSO y estado trófico. Vicente Barros, Ángel Menéndez y Gustavo Nagy. Proyecto “Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change (AIACC)” START-TWAS-UNEP. http://www.cima.fcen.uba.ar/~lcr/libros/Cambio_Climatico-Texto.pdf - Feasibility of a Marina Port along the Buenos Aires coast, Argentina Trabajo desarrollado por Ricardo Amaury Camarena Calderon ERASMUS MUNDUS MSC PROGRAMME COASTAL AND MARINE ENGINEERING AND MANAGEMENT - COMEM - Delft University of Technology- 22-June-2012 http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiqi_ySsbHMAhUBkpAKHeSwCEgQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A929b4b90-490a-42dd-8c67-3d65ef6aeff1%2FThesis.Camarena.CoMEM.pdf&usg=AFQjCNHuKy1Nj5QgReXn2B69qUMvuBZFIQ&bvm=bv.120853415,d.Y2I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vigilancia e impacto de la asistencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Lea cuidadosamente y marque los cuadros a continuación.} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al firmar esta solicitud, yo afirmo que el país cuenta con procesos para vigilar y evaluar la asistencia proporcionada por el CTCN. Entiendo que estos procesos serán identificados explícitamente en el Plan de Respuesta en colaboración con el CTC y que serán utilizados en el país para dar seguimiento a la implementación del apoyo del CTCN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entiendo que, después de haberse completado la asistencia solicitada, yo apoyaré los esfuerzos del CTCN para medir el éxito y los efectos del apoyo proporcionado, incluyendo sus impactos en el corto, mediano y largo plazo en el país. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la END: |  | Gabriel Blanco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  | 25 abril 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNA VEZ COMPLETADO, EL FORMULARIO DEBERÁ SER ENVIADO A CTCN@UNEP.ORG ¿Requiere ayuda? El equipo del CTCN está disponible para responder sus preguntas y guiarle a través del proceso de presentación de solicitudes. El equipo del CTCN recibe con gusto sugerencias para mejorar este formulario. Para contactar al equipo del CTCN diríjase a ctcn@unep.org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |